# برنامه اجرایی یکپارچه CLADORA

نسخه 1.4 برای چهار ورک توسعه

تاریخ تدوین ۸ اکتبر ۲۰۲۶ | وضعیت سند ابلاغی بر اساس تأیید کارفرما

این سند برنامه واحد توسعه Core و Operations، AIRPROP، SERVICE و Community & Experience است. معماری Workspace محور، مدیریت مالک چندواحدی و ترکیب مستقل قابلیت‌ها را به بسته‌های قابل تحویل و آزمون تبدیل می‌کند. بخش ویژه Community، دامنه کامل سند اولیه و ۱۲۲ قابلیت آن را حفظ و به مراحل اجرایی نگاشت می‌کند.

این نسخه جانشین برنامه v1.3 در موضوعات تحت پوشش است و موتور مستقل ارزش‌گذاری AIRPROP را به آن اضافه می‌کند؛ جانشین کل معماری CLADORA، بسته چرخه عمر v1.1 یا دستور تجربه کاربری v1.0 نیست. سوابق اجرا، قراردادهای معتبر و شناسه‌های موجود حفظ می‌شوند.

| ورک مخاطب | مسئولیت اصلی |
| --- | --- |
| CLADORA 12 | Core، اختیار، Workspace، منابع، ترکیب محصولات، سبد مالک و Operations |
| AIRPROP CLADORA 02 | عرضه، متقاضی، رزرو تجاری، پیش‌فروش، فروش مجدد، اجاره و مأموریت مدیریت |
| SERVICE CLADORA 02 | تعریف و عرضه خدمت، درخواست، پیشنهاد، سفارش و تحویل خدمت |
| CLADORA Community & Experience 01 | جامعه، رویداد، راهنما و هماهنگی تجربه با مصرف قراردادهای مشترک |

## تصمیم اجرایی این نسخه

با ابلاغ این نسخه، هر چهار ورک سند کامل را دریافت می‌کنند و فقط تسک شماره‌دار مربوط به خود را آغاز می‌کنند. تأیید این برنامه به معنی مجوز خودکار Push، migration عملیاتی، merge یا انتشار نیست؛ حدود مجوز ثبت‌شده هر اقدام همچنان معتبر است.

این ورک مسئول جمع‌بندی و گزارش به کارفرماست. ابلاغ اصلاحات و تصمیم‌های بین ورک‌ها توسط کارفرما انجام می‌شود. گزارش‌های وضعیت منابع ورودی‌اند و به‌جای اجرای مستقل آزمون در این سند محسوب نمی‌شوند.

# ۱ مبنا و تغییرات نسخه جدید

| مرجع | نحوه استفاده در نسخه 1.4 |
| --- | --- |
| Lifecycle v1.1 و UX v1.0 | اصول چرخه عمر، حدود دامنه و تجربه کاربری همچنان لازم‌الاجراست. |
| Dynamic Workspace و تصمیم‌های گفتگو | Workspace مستقل از ساختمان؛ منبع و رابطه پایدار؛ مالک حقیقی و حقوقی چندمنبعی. |
| Community & Experience FA v1.0 | متن اصلی بازیابی و ماتریس ۱۲۲ قابلیت استخراج شد؛ مالکیت و ترتیب قدیمی اصلاح شده‌اند. |
| Core execution matrix v1.0 | ده بسته Core و وضعیت آماده‌سازی در برابر آزمون واقعی مبنا قرار گرفت. |
| CE phase zero v1.2 اصلاح‌شده | مبنای تفکیک CE010/011/012 و وضعیت domain در برابر persistence. |
| ماتریس‌های SERVICE و AIRPROP | ۱۷ بسته SERVICE و ۱۲ ردیف AIRPROP حفظ و وابستگی‌های اضافی اصلاح شدند. |

## تغییرات اصلی

۱. مالکیت Community و Event از تخصیص کلی قدیمی به Core جدا شده است؛ CE مالک فرایند دامنه و Core مالک اختیار و زیرساخت مشترک است. CE010/011/012 قابلیت مستقل‌اند؛ بسته‌بندی و فروش آن‌ها با PC01 است.

۲. اولویت‌های P0/P1/P2 سند اولیه به موج‌های اجرایی این نسخه تبدیل شده‌اند. قرارداشتن قابلیت در پیوست به معنی پیاده‌سازی یا تعهد انتشار آن در مرحله اول نیست.

۳. وابستگی DW01A به تکمیل کل PC01 و وابستگی درخواست عمومی خدمت به PF01 حذف شده است. Work Order و Booking فقط وقتی نیاز واقعی دارند به خدمت متصل می‌شوند.

۴. «کد آماده»، «آزمون ایستا»، «آزمون واقعی دیتابیس»، «جریان کامل کاربر» و «انتشار» جدا ثبت می‌شوند. تعداد assertion معیار کافی برای قبولی نیست؛ نتیجه اجرای همان نسخه لازم است.

## قاعده رفع تعارض اسناد

در موضوع تقسیم کار و توالی اجرا، این نسخه مرجع جدید برنامه مصوب است. تعارض با قرارداد اجراشده یا تغییر معنای حق معتبر باید به‌صورت تصمیم نسخه‌دار ثبت شود؛ مستند جدید مجوز بازنویسی تاریخ یا تغییر ضمنی قرارداد نیست.

# ۲ معماری Workspace و منابع قابل تعریف

Workspace زمینه همکاری، پیکربندی و اختیار است. ساختمان، واحد، اتاق، زمین، خودرو، انبار، جای پارک، دستگاه و تجهیزات منابع آن زمینه‌اند. یک منبع هویت پایدار دارد و در صورت وجود رابطه مجاز می‌تواند به بیش از یک Workspace متصل باشد؛ این اتصال دسترسی خودکار بین آن‌ها ایجاد نمی‌کند.

| مفهوم | قاعده معماری |
| --- | --- |
| نوع Workspace | تعریف‌پذیر، توصیفی و نسخه‌دار؛ قالب شروع و واژگان پیشنهادی است، نه سقف قابلیت. |
| Resource | شناسه canonical، نوع و نسخه، ویژگی‌های لازم و روابط معتبر؛ بدون کپی هویت برای هر محصول. |
| Party | شخص، سازمان یا شرکت؛ با حساب ورود یکسان فرض نمی‌شود. نماینده در حدود رابطه معتبر عمل می‌کند. |
| Relationship | مالکیت، اجاره، مدیریت، بهره‌برداری، عضویت و نمایندگی مستقل با محدوده و اعتبار زمانی. |
| Capability | توانایی قابل فعال‌سازی؛ به‌تنهایی اختیار اجرای action را به کاربر نمی‌دهد. |
| Product و Pack | محصول تکی، ترکیبی یا مجموعه کامل؛ قرارداد و نسخه بسته در PC01 مدیریت می‌شود. |
| Service و Experience | خدمت دارای ارائه‌دهنده و اجرای مشخص؛ تجربه می‌تواند چند اقدام دامنه‌های مستقل را هماهنگ کند. |

## دامنه انواع و کاربری‌ها

مسکونی، شهرک ویلایی، تجاری، مرکز خرید، اداری، صنعتی، کارگاهی، لجستیک، انبار، هتل، اقامتگاه، مرکز خودرو، آموزشی، درمانی، ورزشی، فرهنگی، عمومی و کاربری مختلط، نمونه قالب‌اند. نوع سفارشی و ترکیب چند کاربری باید قابل تعریف باشد. فعالیت‌های تخصصی تابع پیش‌نیازهای واقعی خود هستند؛ نام نوع به‌تنهایی موجب منع نمی‌شود.

Workspace، منابع و تنظیمات از زمان شکل‌گیری هویت تا خروج مسئولانه و نگهداری سوابق مجاز دنبال می‌شوند. پیش‌فروش، تحویل جزئی، اجاره، فروش مجدد، تعمیر و تغییر مدیریت می‌توانند هم‌زمان یا تکرارشونده باشند. مدیریت اجرایی کارگاه ساخت خارج از دامنه فعلی باقی می‌ماند.

# ۳ ترکیب محصولات و مالک چندواحدی

## ترکیب قابل انتخاب

مشتری می‌تواند یک قابلیت، چند قابلیت یا مجموعه کامل را دریافت کند. وابستگی فنی به Core نباید به الزام خرید محصول نامرتبط تبدیل شود. Community بدون Event، Event بدون Community و Guide بدون SERVICE قابل فعال‌سازی‌اند. منوی کاربر از ترکیب قابلیت فعال و اختیار مؤثر ساخته می‌شود.

چهار تصمیم جدا هستند: حق قراردادی یا entitlement، فعال‌سازی Workspace، صلاحیت منبع برای خدمت و اختیار شخص برای action. منع یک action یا یک منبع به ممنوعیت کل محصول تعمیم داده نمی‌شود.

## حفظ حقوق فعلی

۳۶ entitlement فاقد contract_id طبق گزارش مبنا legacy_unprovenanced هستند؛ این عدد شمارش زنده جدید نیست. حقوق معتبر طبق قواعد موجود ادامه می‌یابد. اتصال حدسی، قطع جمعی یا تجمیع عمومی sum/max مجاز نیست. تصمیم هر مورد می‌تواند حفظ legacy، اتصال با مدرک، جایگزینی رو به آینده، انقضای تأییدشده یا disputed_hold باشد.

قواعد boolean، سقف عددی، scope، بازه اعتبار و explicit deny جدا تصویب و با evaluator رسمی اجرا می‌شوند. سوابق تصمیم و امضا به عامل واقعی زمان اقدام منتسب می‌مانند.

## سبد مالک حقیقی یا حقوقی

یک شخص یا شرکت می‌تواند مالک چند واحد، ساختمان یا منبع در چند Workspace باشد و شخصاً یا از طریق مدیر مجاز آن‌ها را اداره کند. نمای سبد تجمیعی است؛ عملیات و داده در مرجع اصلی باقی می‌ماند. مشاهده مالکیت مساوی عضویت اجتماعی یا مدیریت کل Workspace نیست.

| نیاز مالک | مرجع مسئول |
| --- | --- |
| منابع و روابط مالکیت و اختیار | Core و PF01؛ نمایندگی و واگذاری محدود و زمان‌دار |
| اجاره و فروش و مأموریت مدیریت | AIRPROP جریان تجاری؛ Core مالک ثبت رسمی رابطه و اختیار |
| شارژ و دریافت و پرداخت | Finance؛ تفکیک دفتر خصوصی مالک از دفتر رسمی Workspace |
| تعمیر و نگهداری و خدمات | Operations برای اجرای فنی؛ SERVICE برای سفارش و تحویل |
| Community و مزایا و تجربه | CE و مالکان تخصصی؛ عضویت و صلاحیت هر Workspace جدا ارزیابی شود |

# ۴ مرز مالکیت چهار ورک و قراردادهای مشترک

| مالک | خروجی اختصاصی | مرز عدم تکرار |
| --- | --- | --- |
| Core و Operations | Workspace، منابع، اختیار، حقوق، Portfolio، قراردادهای مالی/پیام/ظرفیت و Work Order | فرایند تجاری AIRPROP، سفارش SERVICE و محتوای CE را تصاحب نمی‌کند. |
| AIRPROP | عرضه، متقاضی، رزرو تجاری، قرارداد و پیگیری معامله | مالکیت رسمی، اجاره canonical، نقش و ledger موازی نمی‌سازد. |
| SERVICE | تعریف، Offering، درخواست، Quote، Order و تحویل | موتور اختیار، Work Order، پیام‌رسان یا دفتر مالی موازی نمی‌سازد. |
| Community و Experience | جامعه، محتوا، Event، Guide و هماهنگی تجربه | Booking، سفارش خدمت، پرداخت و امتیاز را در CE تکثیر نمی‌کند. |

## قراردادهای حداقلی قابل مصرف

| قرارداد | خروجی حداقل و مصرف‌کننده |
| --- | --- |
| C01 و AUTH01 | tuple معتبر سمت سرور و allow/deny جاری؛ همه خواندن‌ها و فرمان‌ها |
| C02 و DW01A | وضعیت قابلیت و افشای محدود؛ منوها و سه دامنه؛ action هنوز not_evaluated |
| C03 | ثبت اتمیک دامنه و receipt و audit/outbox، idempotency و retry؛ فرمان‌های دامنه |
| DW02 | ارجاع و رابطه نسخه‌دار منبع و شخص؛ SERVICE، AIRPROP، CE و PF |
| COM01 | درخواست پیام، سیاست مخاطب/کانال و رسید تحویل؛ دامنه‌ها |
| FIN01 | proposal مالی و receipt ثبت رسمی با source reference؛ دامنه‌های مالی |
| OPS01 | درخواست اجرا، پذیرش/رد و ارجاع Work Order؛ SERVICE و سایر مصرف‌کنندگان |
| BK01 | ظرفیت/زمان، hold/confirm/release/expire و تعارض؛ مصرف‌کننده‌های نیازمند رزرو |

قرارداد شامل نسخه، مالک، ورودی/خروجی، خطاها، اختیار، idempotency و سیاست سازگاری است. تولیدکننده فقط بخش مورد نیاز مصرف‌کننده را تحویل می‌دهد؛ تکمیل کل محصول پیش‌شرط مصرف یک قرارداد حداقلی نیست.

# ۵ وضعیت واقعی مبنای برنامه

وضعیت‌ها از چهار ماتریس و گزارش‌های تحویلی نقل شده‌اند. این سند اجرای مستقل کد یا تأیید وضعیت فعلی GitHub و Production نیست. هر تغییر بعدی باید به commit و محیط جدید متصل شود.

| بسته | وضعیت مبنا | فاصله تا پذیرش |
| --- | --- | --- |
| DW01A | کد و migration و ۲۵ آزمون آماده؛ typecheck و آزمون ایستا موفق گزارش شده | آزمون واقعی DB و سپس endpoint |
| DW01B و PF01 | آماده توسعه محدود | نسخه تاریخی تنظیمات و projection سبد و اقدامات |
| DW02 و PC01 | طراحی روی زیرساخت موجود | ارجاع عمومی منبع و ترکیب نوع‌محور حقوق |
| AUTH01 | هسته موجود آزموده گزارش شده | افزونه افشای DW01A هنوز آزمون DB باز دارد |
| COM01 و FIN01 | زیرساخت موجود؛ قرارداد مشترک در طراحی | envelope و receipt بین دامنه‌ها |
| OPS01 و BK01 | Operations موجود؛ adapter آماده توسعه؛ BK01 طراحی | اتصال اجرا؛ دفتر مشترک ظرفیت هنوز موجود نیست |
| SERVICE | تعریف، درخواست و Quote و اختیار پایه موجود | Offering، سفارش الزام‌آور، تحویل و اتصال مالی کامل نیست |
| AIRPROP | پایه تجاری منتشرشده گزارش شده | منبع پویا، UI، تکمیل lifecycle و سبد سازمانی |
| CE011 domain/UI | آزموده گزارش شده؛ خروجی باید حفظ شود | persistence، RLS، concurrency و جریان کامل باز |
| CE010 و CE012 | طراحی | schema/domain و سپس اتصال مستقل |

## قاعده گزارش مانع

نبود محیط DB فقط آزمون DB و اتصالات وابسته را متوقف می‌کند. توسعه مستقل schema، قرارداد، adapter، domain و UI ادامه‌پذیر است. تست ساختاری جای pgTAP یا E2E نیست. اگر مسیر آزمایشی موجود قابل استفاده نیست، ورک نام دقیق مرحله و نیاز دسترسی را گزارش می‌کند؛ ایجاد پروژه جدید یا اتصال به Production راه‌حل خودکار نیست.

# ۶ موج‌ها و گیت‌های اجرای مشترک

| موج | دامنه | شرط تحویل |
| --- | --- | --- |
| ۰ تکمیل‌شده در سطح برنامه | چهار ماتریس و تطبیق مسئولیت‌ها | برنامه مصوب؛ آزمون محصول محسوب نمی‌شود |
| ۱ قرارداد و پایه | DW01A، AUTH01، حداقل DW02/PC01/C01–C03؛ DW01B نسخه‌دار | قرارداد مشخص، آزمون مصرف‌کننده و عدم تغییر ناخواسته رفتار فعلی |
| ۲ اولین جریان‌ها | PF01 اولیه؛ Offering/درخواست؛ عرضه AIRPROP؛ CE010/011/012 پایه | جریان هر قابلیت مستقل، کنترل اختیار و UX سه‌زبانه |
| ۳ اجرا و ظرفیت | Order و تحویل؛ OPS01؛ COM01/FIN01؛ BK01؛ تعامل جامعه و رویداد پیشرفته | آزمون واقعی اتصال، هم‌زمانی و بازیابی خطا |
| ۴ تجارت و تجربه | Partner/Commerce/Loyalty، مهمان/مرسوله، تجربه ترکیبی، توسعه رزرو | مالک تخصصی مشخص، قیمت و رضایت روشن، رسید و جبران شکست |
| ۵ هوشمندی و گسترش | AI، Personal Home، مزایای چند Workspace، پیکربندی پیشرفته و تحلیل | اختیار هر اقدام در زمینه واقعی؛ تأیید اقدام حساس و آزمون شکست چندجزئی |

## مسیر بحرانی و کارهای موازی

DW01A و C01–C03 مسیر اتصال CE011 را باز می‌کنند. DW02 حداقلی مسیر انتخاب منبع SERVICE و AIRPROP را باز می‌کند. تکمیل PC01 به‌عنوان محصول تجاری یا PF01 کامل، شرط آغاز این مصرف‌کنندگان نیست. طراحی COM01 و FIN01 باید هم‌زمان با فرمان‌های نیازمند پیام یا پول انجام شود، نه پس از پایان کل دامنه.

BK01 یک قرارداد ظرفیت/زمان مشترک است؛ SERVICE Booking، ثبت‌نام ظرفیت‌دار Event و رزرو تجاری AIRPROP فرایندهای مستقل‌اند. Event پایه فقط علاقه و حضور دستی دارد و به BK01 وابسته نیست.

## گیت‌های پذیرش

G0 تطبیق وضعیت و دامنه؛ G1 قرارداد و مالکیت؛ G2 کد و آزمون جزء؛ G3 دیتابیس/امنیت/هم‌زمانی در صورت نیاز؛ G4 جریان مرورگر تا ذخیره و بازیابی؛ G5 مجوز و انتشار با کنترل سلامت. عبور از یک گیت برای یک برش به معنی پذیرش کل محصول نیست. تاریخ تقویمی پس از اعلام ظرفیت و دسترسی هر ورک تعیین می‌شود؛ در این سند زمان قطعی ساختگی تعیین نشده است.

# ۷ برنامه اجرایی Core و Operations

| بسته | خروجی اجرایی | پذیرش کلیدی |
| --- | --- | --- |
| DW01A | RPC امن دوپارامتری و سپس endpoint پس از پذیرش | deny و revoke، افشای withheld/count_only، legacy، صفر write و schema |
| DW01B | نوع و تنظیمات با version و effective interval | تغییر رو به آینده؛ حفظ نسخه و حقوق قبلی |
| DW02 | adapter ارجاع canonical و رابطه منبع | چند Workspace، شخص/شرکت، انتقال زمینه بدون کپی هویت |
| PC01 | catalog محصول/بسته و تصمیم نوع‌محور حقوق | تک‌محصول و ترکیب؛ scope/expiry/override/deny؛ حفظ provenance |
| PF01 | projection سبد و لینک اقدام مجاز | تفکیک دفتر خصوصی/رسمی؛ لغو مدیریت و عدم نشت مالک دیگر |
| AUTH01 | مصرف یک evaluator رسمی در read و command | نقش محلی/پایه، اختیار والد، انقضا، AAL2 طبق سیاست |
| COM01 | envelope درخواست/رسید روی زیرساخت موجود | audience، ترجیح کانال، retry و evidence بدون payload حساس |
| FIN01 | proposal و posting receipt مستقل | ثبت تکراری، دوره بسته، reversal و source parity |
| OPS01 | adapter درخواست اجرا به Work Order موجود | پذیرش/رد، source یکتا، لغو و receipt؛ مالکیت اجرا با Operations |
| BK01 | RFC سپس نخستین hold اتمیک مشترک | تعارض هم‌زمان، expiry، ظرفیت جزئی، timezone و قطع منبع |

ترتیب توسعه Core: ابتدا تغییر DW01A و قراردادهای حداقلی مصرف‌کنندگان؛ هم‌زمان طراحی شکاف DW01B/DW02/PC01؛ سپس projection PF و adapter Operations. COM/FIN طبق نیاز واقعی فرمان‌ها جلو می‌روند. BK01 پس از تصمیم معنای تعارض و نخستین مصرف‌کننده وارد اجرا می‌شود.

قرارداد snapshot موجود باید context_id و workspace_id صریح داشته باشد. کنترل افشا از اختیار مؤثر جاری مصرف شود. پنهان‌بودن reference باید در تمام پاسخ از جمله restrictions برقرار بماند. resolver هویت جای evaluator مجوز را نمی‌گیرد.

# ۸ برنامه اجرایی SERVICE

| بسته‌ها | خروجی و ترتیب | مالک اتصال |
| --- | --- | --- |
| SV01A و B | حفظ تعریف؛ ساخت Offering با ارائه‌دهنده، محدوده، شرایط، قیمت و اعتبار | SERVICE؛ هویت و قرارداد از Core |
| SV01C و D | eligibility واقعی و درخواست با انتخاب منبع نام‌دار | DW02/AUTH/C02؛ PF پیش‌نیاز نیست |
| SV01E و F | Quote تجاری نسخه‌دار و پذیرش اتمیک به Order | SERVICE؛ قیمت/مالیات/رسید طبق FIN01 |
| SV01G و J | تحویل، evidence، پذیرش/رد و rework؛ اتصال فنی در صورت نیاز | OPS01 فقط برای اجرای فنی؛ Documents برای evidence |
| SV01H | زمان/ظرفیت و لغو/جابه‌جایی خدمت رزروی | BK01؛ خدمات بدون رزرو مستقل می‌مانند |
| SV01I | projection خدمت و اقدام از سبد مالک | PF01؛ بدون کپی Order یا هویت |
| SV01K و L | پیام/سند و اعلان با دسترسی طرفین | Communications و Vault موجود |
| SV01M | invoice/payment/refund و تسویه ارائه‌دهنده | Finance مالک ثبت؛ SERVICE مالک درخواست تجاری |
| SV01N | رسید وضعیت هر جزء تجربه و لغو/جبران | CE هماهنگ‌کننده؛ SERVICE مالک Order |
| SV01O و P و Q | UX، اختیار و آزمون یکپارچه در هر برش | کنترل مستقیم API و مرورگر؛ نه فقط پایان پروژه |

## حداقل جریان قابل استفاده

تعریف خدمت، Offering معتبر، درخواست، Quote، پذیرش و Order، اجرای خدمت و پذیرش نتیجه. زمان رزرو، Work Order و پرداخت آنلاین فقط در صورت نیاز و پشتیبانی قرارداد به این جریان اضافه می‌شوند. هر قابلیت فاقد اجرا با متن یا موفقیت صوری جایگزین نمی‌شود.

نظافت، تعمیر، خودرو، حیوانات، رفاه، جابه‌جایی، خدمات صنعتی، انبار، اداری و خدمات رویداد نمونه Definition هستند؛ Core برای هر صنعت fork نمی‌شود. خدمات حساس فقط با پیش‌نیاز واقعی قرارداد و صلاحیت ارائه می‌شوند. محدودیت واقعی باید به کاربر توضیح قابل اقدام داشته باشد.

# ۹ برنامه اجرایی AIRPROP

| بسته | خروجی تکمیلی | شرط پذیرش |
| --- | --- | --- |
| AP PF01 و PF02 | مالک شخص/سازمان و انتخاب منبع پویا | نمایندگی معتبر و عدم وابستگی انحصاری به owner_user_id |
| AP01 | read model عرضه؛ ویرایش، توقف، بازنشر و تکمیل | حفظ پایه موجود و نسخه وضعیت؛ اختیار جاری |
| AP02 | لغو/انقضا/تمدید و تبدیل رزرو تجاری | یک برنده رقابت؛ retry؛ رزرو مالکیت یا عضویت ایجاد نکند |
| AP03 | اتصال تعهدات پیش‌فروش به مالی رسمی | برابری اقساط و مبلغ؛ تعهد مساوی journal یا payment نیست |
| AP04 | گردش معامله فروش مجدد و receipt | title فقط از انتقال مالکیت رسمی Core |
| AP05 | عرضه تا اجاره و تحویل رسمی | عدم ایجاد lease canonical دوم؛ دریافت از Finance |
| AP06 | درخواست و پذیرش مأموریت مدیریت با scope و مدت | قرارداد تجاری اختیار نرم‌افزاری خودکار نسازد |
| AP07 و AP08 | اقدام خدمت/تعمیر و گزارش سبد | ارجاع به SERVICE/Operations/Finance؛ بدون دفتر یا سفارش موازی |
| AP09 و AP10 | wizard سه‌زبانه و E2E مالک چندواحدی | بدون UUID، عدم نشت زمینه و revoke مدیریت |

اولین برش، عرضه موجود با انتخاب منبع مجاز است؛ بازسازی پنج جریان تجاری به‌صورت هم‌زمان لازم نیست. پس از تثبیت adapter منبع، lifecycle عرضه و رزرو تکمیل و سپس اجاره/فروش/مأموریت مدیریت یکپارچه می‌شوند. قرارداد مالی هم‌زمان با AP03 مشخص می‌شود.

رزرو انحصاری AIRPROP موجود حفظ می‌شود. آزمون آن شاهد وجود BK01 نیست. دفتر خصوصی مالک، قرارداد تجاری، رابطه رسمی اجاره و اختیار Workspace نقش‌های متفاوت دارند؛ reconciliation باید با reference و تصمیم روشن انجام شود.

# ۱۰ برنامه ویژه Community و Experience

ورک Community & Experience 01 مالک تجربه اجتماعی و هماهنگی تجربه است. این ورک برای هر نوع Workspace قابل استفاده است؛ Resident فقط یکی از Participantهاست. Customer، Employee، Merchant، Tenant، Driver، Technician، Visitor، Owner و سازمان‌ها نیز مطابق رابطه معتبر شرکت می‌کنند.

| قابلیت پایه | دامنه مرحله اول | وابستگی واقعی |
| --- | --- | --- |
| CE010 جامعه | جامعه پایه، اعلان متن، گزارش و رسیدگی محتوایی | C01/C02 و audit؛ توزیع خارجی پیام اختیاری |
| CE011 رویداد | رویداد رایگان تک‌نوبتی، علاقه/لغو علاقه، حضور دستی و اصلاح نسخه‌دار | C01–C03؛ بدون تخصیص ظرفیت، زمان یا منبع |
| CE012 راهنما | راهنمای مستقل نسخه‌دار، بخش/گام و پیوند مجاز | C01/C02؛ reference امن Documents و دامنه مقصد |

## CE010

جامعه مخاطب مشخص دارد؛ عضویت اجتماعی نقش سازمانی ایجاد نمی‌کند. اعلان پیش‌نویس، انتشار و لغو دارد. گزارش محتوای نامناسب، دلیل، وضعیت و تصمیم ممیزی‌شده دارد. پیام‌رسانی، ذخیره فایل و موتور عمومی پرونده مجدداً ساخته نمی‌شوند.

## CE011

domain/UI موجود حفظ می‌شود. اتصال واقعی باید هفت فرمان ایجاد، انتشار، لغو رویداد، ثبت و لغو علاقه، ثبت و اصلاح حضور را با receipt و کنترل نسخه پوشش دهد. حضور و اصلاح حضور مجوز جدا دارند. ثبت علاقه به معنی رزرو یا تضمین ورود نیست؛ صفحه فقط پس از پذیرش persistence/API متصل شود.

## CE012

Guide می‌تواند بدون Community یا Event فعال باشد. پیوند به خدمت یا سند صرفاً ارجاع است؛ دیدن Guide دسترسی به مقصد ایجاد نمی‌کند. انتشار/لغو نسخه‌دار، پیوند شکسته یا غیرمجاز و خواندن مخاطب باید آزموده شود. Guide ترکیبی موج ۴ فرمان‌های مالکان تخصصی را هماهنگ می‌کند.

# ۱۱ توسعه Community پس از قابلیت‌های پایه

| موج | خانواده قابلیت | مالک و شرط اجرا |
| --- | --- | --- |
| ۳ تعامل جامعه | پروفایل قابل نمایش، دایرکتوری، Feed، کانال، گروه، Club، نظرسنجی، Q&A، ایده و رأی، Lost & Found | CE فرایند؛ Core هویت؛ Communications پیام؛ Documents رسانه |
| ۳ رویداد پیشرفته | تکرار رویداد، تقویم، یادآوری، survey، QR حضور؛ ثبت‌نام ظرفیت‌دار و waitlist پس از BK01 | CE چرخه رویداد؛ BK01 تخصیص؛ Communications توزیع |
| ۴ تجربه و راحتی | Concierge، مهمان، Vacation Mode، Prepare My Space، ورود/خروج، Pickup و Delivery | CE هماهنگی؛ SERVICE سفارش؛ Access و Operations اجرای تخصصی |
| ۴ تجارت محلی | فهرست شریک، Merchant، غذا و خرید، عرضه اعضا، کوپن و قیمت اعضا | مالک Commerce پیش از توسعه تعیین شود؛ CE نمایش و مسیر کاربر |
| ۴ وفاداری و عضویت | کارت، Tier، Points، Reward، مزیت شریک و QR redemption | مالک Loyalty تعیین شود؛ ledger امتیاز از پول جدا |
| ۴ و ۵ پورتال شریک | ثبت/مدارک، قرارداد، محدوده، قیمت، پذیرش سفارش، evidence، عملکرد و تسویه | SERVICE ارائه‌دهنده؛ Commerce فروشنده؛ Core هویت/مالی |
| ۵ تجربه شخصی و AI | Personal Home، جستجوی مجاز، اقدام طبیعی، پیشنهاد opt-in، Copilot و تحلیل | CE تجربه؛ اختیار و داده هر دامنه در مرجع خود |

انواع خدمات مانند Laundry، Catering، Automotive، Pet، Wellness، Logistics و Industrial از SERVICE مصرف می‌شوند. Food/Shopping با کالا، موجودی و fulfillment نیازمند قرارداد Commerce است؛ نباید همه خریدها به Service Order تحمیل شوند.

امتیاز، مزایا، پرداخت، دسترسی فیزیکی و عضویت اجتماعی منابع حقیقت جدا دارند. یک پیشنهاد تجاری مجتمع به ساکنان فقط با قرارداد شریک و صلاحیت اعضا نمایش/مصرف می‌شود. برنامه وفاداری یک Workspace مجوز استفاده در Workspace دیگر نیست.

پیوست این سند همه ۱۲۲ ردیف ماتریس اولیه را حفظ می‌کند. شرح تکمیلی متن اولیه مانند داوطلبی، تصویر رویداد با رضایت، gift allowance، اشتراک، گروه خانوادگی، بودجه و اسپانسر نیز در خانواده متناظر باقی است؛ ردیف‌های اصلی به دلیل تغییر مالک یا موج حذف نشده‌اند.

# ۱۲ تجربه کاربری و پیکربندی قابل مدیریت

کاربر باید نیازش را با کمترین مراحل لازم انجام دهد. پیچیدگی امنیت و قرارداد در پشت سیستم اجرا می‌شود؛ قیمت، تعهد، رضایت، محدوده اقدام و علت منع واقعی پیش از اقدام مؤثر به زبان ساده نمایش داده می‌شوند.

| حوزه | معیار مشترک پذیرش |
| --- | --- |
| منو | فقط قابلیت فعال و اقدام مناسب زمینه؛ مسیر روشن برای مالک چندمنبعی و ارائه‌دهنده |
| انتخاب‌ها | شخص، منبع و Workspace نام‌دار؛ UUID و permission code در رابط عمومی دیده نشود |
| فرم | فیلد و مرحله متناسب نیاز؛ حفظ ورودی در خطا؛ تغییر زمینه با کنترل پیش‌نویس و عدم نشت state |
| خطا و بازیابی | پیام علت و اقدام بعدی؛ عدم موفقیت صوری؛ retry بدون تکرار تراکنش |
| چندزبانگی | RO/EN/FA، RTL واقعی، موبایل و صفحه‌کلید؛ ترجمه خطا، تاریخ و وضعیت |
| پیکربندی | draft/preview/publish/version؛ تغییر رو به آینده و امکان بازگشت کنترل‌شده |
| گزارش | خلاصه قابل فهم و drill-down مجاز؛ عدم ادغام بی‌اجازه داده چند Workspace |
| رضایت و دسترسی | نمایش هزینه/لغو/شرایط؛ تأیید حساس فقط طبق سیاست؛ کنترل API مستقل از UI |

## Configuration Studio در مسیر تکامل

قالب‌ها باید واژگان، منابع، فرم‌ها، قابلیت‌ها، مخاطب، قواعد خدمات، SLA، اعلان‌ها و داشبورد را پیکربندی کنند. ساخت workflow عمومی بدون guardrail در مرحله اول لازم نیست. نسخه‌های بعدی می‌توانند form/workflow builder، branding، widget و inheritance را اضافه کنند؛ تنظیمات هرگز راه دورزدن اختیار نیستند.

معیار خروج هر قابلیت شامل آزمون کاربر غیرمجاز، انقضای نقش، تغییر Workspace، صفحه کوچک و خطای شبکه است. صرف پنهان‌کردن اسکرول افقی یا دریافت HTTP 200 شاهد کامل پذیرش UX نیست.

# ۱۳ سناریوهای پذیرش یکپارچه

| شناسه | سناریو | نتیجه قابل اثبات |
| --- | --- | --- |
| AC01 | دو Workspace هم‌نوع با امکانات متفاوت | قابلیت‌ها مستقل؛ taxonomy مانع حق معتبر نیست |
| AC02 | شرکت مالک چند واحد در چند Workspace | نماینده فقط منابع و اقدامات مجاز را می‌بیند؛ دفترها جدا |
| AC03 | لغو مدیریت با مالکیت مستقل باقی‌مانده | اختیار مدیریت قطع؛ حق مستقل معتبر حفظ؛ سوابق منتسب باقی |
| AC04 | Community یا Event یا Guide به‌تنهایی | بدون الزام فعال‌سازی قابلیت دیگر کار کند |
| AC05 | ثبت علاقه و retry پس از لغو اختیار | ثبت تکراری رخ ندهد؛ replay دسترسی جدید ایجاد نکند |
| AC06 | خدمت بدون زمان رزروی یا اجرای فنی | بدون BK01/Work Order غیرضروری تحویل شود |
| AC07 | سفارش فنی و receipt Operations | پیوند معتبر و idempotent؛ مالک وضعیت اجرا Operations |
| AC08 | دو درخواست هم‌زمان برای ظرفیت محدود | ظرفیت بیش از حد تأیید نشود؛ expiry/release قابل آزمون |
| AC09 | عرضه و معامله و انتقال مالکیت | AIRPROP جریان تجاری؛ تغییر مالکیت فقط Core |
| AC10 | پرداخت یا پیام با پاسخ گمشده | retry ثبت مالی یا تحویل غیرمجاز تکراری نسازد |
| AC11 | مجتمع و پیشنهاد شریک قراردادی | صلاحیت عضو و redemption بررسی؛ points از پول جدا |
| AC12 | تجربه مهمان یا خودرو یا بارگیری | وضعیت هر جزء مستقل؛ شکست جزئی و لغو قابل فهم |
| AC13 | AI در چند Workspace | پیش از اقدام زمینه و اختیار روشن؛ هزینه با رضایت معتبر |
| AC14 | Custom Workspace و منبع جدید | قابلیت عمومی با پیکربندی؛ adapter تخصصی فقط در صورت نیاز واقعی |

AC01 تا AC06 اولویت پذیرش برش‌های موج ۱ و ۲ هستند. سایر سناریوها با موج خود فعال می‌شوند. fixture با داده ساختگی و حساب‌های نقش‌دار استفاده شود. بررسی DB/RLS و هم‌زمانی برای فرمان‌های تراکنشی لازم است؛ خروجی مرورگر یا unit به‌تنهایی جای آن را نمی‌گیرد.

# ۱۴ ابلاغ شروع Core و Operations

شناسه تسک V14 CORE 01 | مقصد CLADORA 12 | وضعیت ابلاغ شروع در محدوده این سند

هدف: بازکردن مسیر مصرف سه ورک با قرارداد حداقلی و تکمیل پذیرش DW01A موجود؛ ایجاد دوباره زیرساخت یا ماتریس عمومی لازم نیست.

افزوده نسخه 1.4: قرارداد snapshot نسخه‌دار مشخصات منبع برای AP-VAL-01 و نمایندگی مالک را آماده کنید. Core مالک هویت و افشاست؛ مدل ارزش‌گذاری و dataset بازار در AIRPROP می‌ماند. این قرارداد افزوده مانع ادامه DW01A یا CE نیست.

## اقدامات و خروجی

۱. شاخه، commit و فایل‌های آماده DW01A را با baseline همان ورک تطبیق دهید؛ اختلاف‌ها را ثبت و کار قبلی را حفظ کنید. evaluator رسمی و افشای کل پاسخ را بررسی کنید. ۲۵ assertion پیشنهادی فقط با log اجرای واقعی پذیرفته می‌شوند.

۲. C01–C03 و DW02 حداقلی را با نسخه، نام، schema، خطا و حداقل مصرف‌کننده تحویل دهید. PC01 در این برش نگاشت قابلیت به حقوق/فعال‌سازی جاری را روشن کند؛ بسته‌بندی کامل تجاری مانع این خروجی نیست.

۳. adapter منبع باید شخص/سازمان و چند Workspace را پوشش دهد. سپس projection اولیه PF و mapping اقدامات طراحی/آماده شود؛ دفتر مالی و هویت جدید ایجاد نشود.

۴. آزمون DB را در مسیر ایزوله موجود و مجاز مخزن اجرا کنید. اگر دسترسی موجود نیست، فقط همان بخش را مسدود ثبت و adapter و قراردادهای مستقل را ادامه دهید. endpoint DW01A بعد از پذیرش RPC آماده اتصال است.

## پذیرش و شواهد

deny/revoke و legacy، عدم نشت reference/count/status، عدم تغییر entitlement، schema/typecheck، آزمون قرارداد مصرف‌کننده و در صورت اجرا log DB. تحویل شامل نسخه قرارداد، commit، فهرست تغییر، نتیجه واقعی و مانع محدود باشد.

## حد توقف

ایجاد محیط ابری جدید، هزینه، اتصال Production یا تضعیف کنترل مجاز نیست. آماده‌سازی تغییرات محلی و آزمون‌های مجاز با ابلاغ این تسک شروع می‌شود؛ Push، اجرای migration یا انتشار فقط در محدوده مجوز صریح همان اقدام است. هیچ توقف عمومی به علت یک وابستگی محدود ایجاد نشود.

# ۱۵ ابلاغ شروع SERVICE

شناسه تسک V14 SERVICE 01 | مقصد SERVICE CLADORA 02 | وضعیت ابلاغ شروع در محدوده این سند

هدف: تکمیل SV01B به‌عنوان نخستین شکاف و تطبیق محدود SV01C/D؛ تعریف خدمت و درخواست/Quote موجود بازنویسی نشوند.

افزوده نسخه 1.4: SERVICE فقط evidence مجاز وضعیت یا هزینه خدمت/بازسازی را از قرارداد خود ارائه می‌دهد؛ نرخ خدمت با ارزش فروش یا اجاره منبع مخلوط نشود. توسعه Offering و درخواست به AP-VAL-01 وابسته نیست.

## اقدامات و خروجی

۱. Offering را از تعریف استاندارد خدمت جدا کنید: provider، محدوده جغرافیا/منبع، قرارداد و شرایط ارائه، مدل قیمت و اعتبار زمانی/نسخه. مقدار ظرفیت پیشنهادی ارائه‌دهنده، جای رزرو قطعی BK01 نیست.

۲. ارجاع منبع و اختیار را از Core مصرف کنید. eligibility به پیش‌نیاز واقعی منبع، فنی، قرارداد یا سیاست نسخه‌دار متکی باشد. نبود taxonomy به‌تنهایی رد ایجاد نکند.

۳. درخواست موجود را به Offering و نسخه انتخاب‌شده متصل کنید؛ داده کاربر در انتقال به API و ذخیره حذف نشود. مسیر کاربر دارای Workspace و مالک چندواحدی روشن باشد، ولی PF01 پیش‌نیاز درخواست عادی نشود.

۴. رابط انتخاب نام‌دار و حفظ ورودی در خطا را آماده کنید. تا قرارداد Core آماده نیست، interface و contract test ادامه یابد؛ endpoint موقت با دسترسی گسترده یا mock عملیاتی ارائه نشود.

## پذیرش و شواهد

provider نامعتبر، Offering منقضی، scope نادرست، نسخه کهنه و نقش لغوشده رد شوند. retry درخواست تکرار نسازد. حداقل جریان کشف Offering تا درخواست در RO/EN/FA و موبایل آزموده شود. آزمون‌های DB و مرورگر اجراشده از بررسی ایستا جدا گزارش شوند.

## خروج از محدوده این برش

ساخت Booking مشترک، Work Order موازی، ledger مالی، فعال‌سازی پرداخت و تجربه ترکیبی جزو این برش نیست. کار موجود SV01E حفظ می‌شود؛ Order الزام‌آور مرحله بعد، پس از پذیرش قرارداد شرایط و قیمت است. همان حدود مجوز تغییر و انتشار بخش ۱۴ برقرار است.

# ۱۶ ابلاغ شروع AIRPROP

شناسه تسک V14 AIRPROP 01 | مقصد AIRPROP CLADORA 02 | وضعیت ابلاغ شروع در محدوده این سند

هدف: تطبیق یک جریان عرضه موجود با Resource پویا و مالک حقیقی/حقوقی؛ تکمیل هم‌زمان همه جریان‌های تجاری لازم نیست.

افزوده نسخه 1.4: بسته مستقل AP-VAL-01 طبق بخش‌های ۲۰ تا ۲۶ نیز در مالکیت همین ورک آغاز شود. برش اول آن قرارداد داده، provenance، مدل دامنه و baseline قابل آزمون است؛ قیمت واقعی بدون داده معتبر اعلام نشود. جریان عرضه موجود منتظر تکمیل موتور نماند.

## اقدامات و خروجی

۱. AP PF02 و بخش لازم AP PF01 را روی قرارداد DW02 آماده کنید: انتخاب منبع نام‌دار، رابطه معتبر شخص/سازمان و mapping سازگار به موجودیت‌های جاری. شناسه تاریخی یا API موجود بدون مسیر سازگاری شکسته نشود.

۲. اولین read model عرضه و اقدام مجاز را در زمینه Workspace درست آماده کنید. اصل پایه منتشرشده حفظ شود. نمایش از سبد PF قابل ارجاع باشد ولی UI کامل سبد پیش‌نیاز adapter AIRPROP نیست.

۳. انتقال داده فرم میان Workspaceها را کنترل کنید. انتخاب منبع، نوع عملیات تجاری و اختیار جاری سمت سرور اعتبارسنجی شوند؛ داشتن سند یا قرارداد مدیریت به‌تنهایی مجوز نرم‌افزاری نیست.

۴. gap فرمان‌های ویرایش/توقف/بازنشر AP01 را در برش بعدی همین جریان قرار دهید؛ AP02 تا AP06 در backlog نسخه‌دار باقی بمانند و از برنامه حذف نشوند.

## پذیرش و شواهد

مالک حقیقی و سازمانی، نمایندگی معتبر، منبع غیرمجاز، لغو نقش، چند Workspace، حفظ تاریخچه و سازگاری API آزموده شوند. UI هیچ UUID نخواهد خواست. read model و تغییرات پیشنهادی قرارداد با commit و log آزمون تحویل شوند.

## مرز دامنه

رزرو تجاری موجود حفظ می‌شود و جای BK01 معرفی نمی‌شود. AIRPROP مالک title، اجاره canonical، سیستم نقش، Order خدمات یا دفتر مالی نیست. فرمان‌های این دامنه فقط به مراجع مسئول متصل می‌شوند. همان حدود مجوز تغییر و انتشار بخش ۱۴ برقرار است.

# ۱۷ ابلاغ شروع Community و Experience

شناسه تسک V14 CE 01 | مقصد CLADORA Community & Experience 01 | وضعیت ابلاغ شروع در محدوده این سند

هدف: CE011 را از domain/UI موجود به برش عملیاتی قابل پذیرش برسانید و کار مستقل CE010/012 را بدون انتظار غیرضروری جلو ببرید. commit اصلاح ماتریس 1e461aa مرجع برنامه است، نه شاهد runtime.

افزوده نسخه 1.4: CE فقط خلاصه مجاز ارزش‌گذاری را در Guide یا تجربه مرتبط مصرف می‌کند و هیچ مدل قیمت‌گذاری یا dataset بازار نمی‌سازد. هیچ وابستگی تازه‌ای از AP-VAL-01 به CE010/011/012 تحمیل نشده است.

## مسیر اصلی

۱. schema/domain/UI موجود CE011 حفظ شود. proposal persistence/RLS/API با C01–C03 تطبیق یابد: tuple معتبر سرور، مجوزهای مستقل، کنترل نسخه، یکتایی، receipt و تراکنش مشترک.

۲. برای هر هفت فرمان، موفقیت و رد، rollback، replay پس از revoke، تغییر actor/context/membership، رقابت interest/attendance و یکتایی audit/outbox آزمون شود. ثبت و اصلاح حضور permission جدا داشته باشند.

۳. اجرای واقعی DB فقط در محیط ایزوله موجود و مجاز؛ صفحه بعد از پذیرش persistence/API به منو متصل شود. ثبت علاقه هیچ ظرفیت، صندلی، منبع یا تضمین ورود تخصیص نمی‌دهد.

## مسیر مستقل هنگام انتظار

CE010: schema/domain جامعه، اعلان و گزارش محتوا؛ CE012: schema/domain راهنمای نسخه‌دار و ارجاع امن. نام permission و capability جدید تا پذیرش Core پیشنهادی بماند. راهنمای پایه با نبود SERVICE کار کند؛ اعلان درون برنامه به تحویل خارجی وابسته نشود.

## پذیرش و تحویل

فعال‌سازی مستقل سه قابلیت؛ مخاطب مجاز؛ خطا و حفظ ورودی؛ پاک‌سازی state هنگام تغییر زمینه؛ RO/EN/FA و RTL. تحویل شامل شواهد جزء، DB و E2E جداگانه و قرارداد مصرفی باشد. موج‌های ۳ تا ۵ پیوست حذف یا در این برش پیاده‌سازی نشوند.

Commerce، Loyalty، Booking، پرداخت، پیام‌رسان و نقش‌ها در CE ساخته نمی‌شوند. مانع انتقال شاخه جدا از نتیجه آزمون کد گزارش شود. همان حدود مجوز تغییر و انتشار بخش ۱۴ برقرار است.

# ۱۸ نظارت و انتقال بین ورک‌ها

## گزارش به کارفرما

این ورک برنامه و شواهد چهار ورک را تجمیع و اختلاف قرارداد، مانع و گام بعد را اینجا گزارش می‌کند. کارفرما اصلاحات را به ورک مربوط اعلام می‌کند. گزارش مرحله صفر عمومی دوباره درخواست نمی‌شود؛ فقط پیشرفت نسبت به بسته شماره‌دار ثبت خواهد شد.

| جزء گزارش هر تحویل | محتوا |
| --- | --- |
| بسته و نسخه | تسک V14، قرارداد مصرفی و commit دقیق |
| تغییر واقعی | رفتار اضافه/اصلاح‌شده و حفظ کار قبلی |
| آزمون | دستور، محیط، نتیجه و شاهد؛ اجرا نشده صریح باشد |
| وابستگی | نام قرارداد، مالک و حداقل خروجی مورد انتظار |
| مانع و ادامه | فقط بخش متوقف؛ کار مستقلی که ادامه دارد |
| تصمیم کارفرما | اقدام مشخص آماده بررسی؛ نیاز واقعی به مجوز |
| گام بعد | کوچک‌ترین خروجی قابل پذیرش؛ بدون تکرار کل برنامه |

## تداوم نام ورک و تحویل ظرفیت

وقتی ظرفیت یک ورک کامل شد، ادامه کار به همان نام با شماره بعدی منتقل می‌شود. شماره ورک با Workspace محصول اشتباه نشود. بسته انتقال شامل سند v1.4 و اصلاحات، شاخه/commit و working tree، فایل‌های واقعی و hash، آزمون‌ها، قراردادها، مجوزها و موانع باز است. ورک جدید ابتدا وضعیت واقعی را تطبیق می‌دهد و commit یا migration قبلی را تکرار نمی‌کند.

## زمان ایجاد ورک تخصصی جدید

فعلاً چهار ورک کافی‌اند. پیش از موج ۴، درباره مالک Commerce/Loyalty تصمیم جدا گرفته می‌شود: توسعه زیر مسئول تعیین‌شده یا ایجاد ورک مستقل. شرط ایجاد ورک جدید، دامنه روشن، مالک داده/فرمان، قرارداد مشترک و ظرفیت اجرایی است؛ CE به‌طور خودکار مالک همه این حوزه‌ها نمی‌شود.

## کنترل انتشار و بازگشت

هر برش طرح بازگشت سازگار با داده دارد؛ تغییر destructive و rollback داده با بازگشت کد یکسان فرض نمی‌شود. ادغام و انتشار پس از بررسی همان تغییر و مجوز معتبر انجام شود. پذیرش این سند مجوز تغییر Production یا پروژه‌های DORVIA و REZOLVIO نیست.

# ۱۹ تصمیم‌های باز و راهنمای استفاده از پیوست

| تصمیم | مالک تصمیم | اثر محدود |
| --- | --- | --- |
| برنامه v1.4 و تسک‌های شروع | کارفرما | تأیید کارفرما دریافت شده؛ برنامه ابلاغی است |
| نسخه رسمی قراردادهای C01–C03 و DW02 حداقلی | Core با مصرف‌کنندگان | مانع اتصال مربوط؛ مانع domain مستقل نیست |
| مسیر DB ایزوله موجود و دسترسی اجرای آزمون | مالک زیرساخت/Core | فقط آزمون و پذیرش DB؛ ایجاد جدید خودکار نیست |
| قواعد typed rights و بسته‌بندی تجاری | Core/Product Control | PC01 کامل؛ سازگاری حق جاری حفظ شود |
| نخستین مصرف‌کننده و semantics ظرفیت BK01 | Core و مصرف‌کننده منتخب | شروع اجرا پس از طراحی تعارض |
| مالک Commerce و Loyalty | کارفرما و مسئول محصول | پیش از موج ۴؛ مانع CE پایه نیست |
| زمان‌بندی تقویمی و ظرفیت هر ورک | هر ورک و ناظر | پس از تحویل اول و رفع وابستگی واقعی |

پیوست بعدی ۱۲۲ ردیف واقعی ماتریس سند Community v1.0 را با شناسه ردیفی جدید F001 تا F122 حفظ می‌کند. نام انگلیسی قابلیت برای ردیابی ثابت مانده؛ شرح اجرایی و مرز مالکیت در بدنه فارسی آمده است. این شناسه‌ها permission یا capability code اجرایی نیستند.

موج درج‌شده زمان هدف شروع/تکمیل حداقل قابلیت است، نه وعده تاریخ انتشار. قابلیت پایه و توسعه پیشرفته یک ردیف ممکن است در دو موج قرار گیرند. مالک Commerce/Loyalty در پیوست «تصمیم باز» است و هیچ تخصیص اجرایی ضمنی ایجاد نمی‌کند.

عبارت Core + SERVICE در سند قدیمی، برای Community و Event دیگر تخصیص مالکیت محسوب نمی‌شود. CE مالک دامنه اجتماعی/رویداد، Core مالک زیرساخت مشترک، SERVICE مالک سفارش خدمت و Finance مالک ثبت مالی است. پیش‌نیازهای ذکرشده در جدول برای نسخه پیشرفته‌اند؛ استقلال CE010/011/012 پایه حفظ می‌شود.

ادعای برتری قطعی بر همه رقبا جزو معیار پذیرش نیست. معیار، سناریوی قابل آزمون، پوشش قابلیت، کیفیت UX، تداوم داده و مرز روشن مسئولیت است. اطلاعات بازار سند اولیه در این نسخه دوباره راستی‌آزمایی نشده‌اند.

# ۲۰ موتور مستقل ارزش گذاری AIRPROP

شناسه بسته AP-VAL-01 | مالک AIRPROP | دامنه تأییدشده برای تکمیل معماری و اجرای مرحله‌ای

هدف، یک موتور مرجع مستقل برای برآورد ارزش فروش و اجاره هر واحد یا منبع است. موتور بدون ایجاد Listing، رزرو یا معامله نیز قابل استفاده است و نتیجه آن می‌تواند در عرضه، پیش‌فروش، اجاره و سبد مالک مصرف شود. استقلال به معنی هویت، حساب کاربر یا evaluator جدید نیست.

| نوع خروجی | تعریف و مرز |
| --- | --- |
| ارزش برآوردی فروش | بازه پایین/مرکزی/بالا در تاریخ ارزیابی؛ ارزش قطعی معامله یا ارزیابی رسمی ادعا نمی‌شود. |
| اجاره پیشنهادی | مبلغ دوره مشخص و مبنای مساحت؛ ودیعه، هزینه مشترک، مالیات و اثاث جدا مشخص شوند. |
| قیمت پیشنهادی عرضه | سناریوی قابل توضیح برای عرضه؛ قیمت نهایی و انتشار نیازمند اختیار و تصمیم مالک/نماینده است. |
| سناریوی فروش یا اجاره | اثر مفروضات مذاکره، زمان عرضه و وضعیت منبع؛ فروش سریع یا بازده تضمین نمی‌شود. |
| گزارش سبد | جمع‌بندی فقط منابع مجاز با تاریخ و ارز سازگار؛ محدودیت داده و همبستگی عدم قطعیت آشکار باشد. |
| تاریخچه ارزیابی | snapshot تغییرناپذیر داده/مدل/نتیجه؛ نسخه جدید جایگزین تاریخچه نمی‌شود. |

## سه جداسازی الزامی

قیمت آگهی با معامله تأییدشده و برآورد مدل متفاوت است. ارزش برآوردی با قیمت عرضه مورد تأیید مالک متفاوت است. برآورد ارزش دارایی با صورتحساب، شارژ، مالیات یا ثبت حسابداری متفاوت است. هیچ خروجی موتور خودکار حق، قرارداد، قیمت منتشرشده یا journal را تغییر نمی‌دهد.

## واحد مستقل و انواع منبع

هر واحد با مشخصات همان واحد ارزیابی شود؛ میانگین ساختمان، طبقه یا محله جای آن را نمی‌گیرد. مدل مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، انبار و پارکینگ از نظر عوامل و داده جدا قابل تنظیم است. نوع پشتیبانی‌نشده به بررسی کارشناس ارجاع می‌شود. کاربری جدید فقط با نام taxonomy مدل معتبر پیدا نمی‌کند.

این قابلیت مستقل قابل فعال‌سازی است؛ کد capability و بسته تجاری آن توسط PC01 تثبیت می‌شود. نام AP-VAL-01 شناسه برنامه است، نه permission یا endpoint اجراشده.

تطبیق با موجود: AIRPROP native underwriting v2 و UI008 در مخزن وجود دارند و از فرض‌های هزینه خرید، اجاره سالانه و هزینه عملیاتی، نتیجه مالی محاسبه می‌کنند. AP-VAL-01 باید با آن‌ها نگاشت شود؛ موتور تخمین بازار منبع فرض قیمت است و جای محاسبه underwriting را نمی‌گیرد. این مشاهده، وجود pipeline قیمت بازار را اثبات نمی‌کند.

# ۲۱ مشخصات واحد و قرارداد دریافت داده

| گروه ورودی | داده لازم و قاعده |
| --- | --- |
| هویت و موقعیت | resource/context/workspace و نسخه معتبر؛ نشانی مجاز، مختصات با دقت افشای مجاز، محله و دسترسی‌ها. |
| مشخصات فیزیکی | کاربری، متراژ مفید/کل/قابل اجاره با مبنای اندازه‌گیری؛ اتاق‌ها، طبقه و تعداد طبقات، نقشه، تراس و بالکن. |
| کیفیت و امکانات | سن/وضعیت و بازسازی، نور و جهت و دید، آسانسور، پارکینگ و انباری، انرژی، تجهیزات و امکانات مشترک. |
| شرایط حقوقی و تصرف | نوع حق، سهم مشاع، محدودیت مصرف/انتقال و وضعیت اشغال/اجاره فقط از مرجع مجاز؛ داده حساس محدود شود. |
| سابقه خرید و اجاره | مبلغ و ارز و تاریخ، سند تأیید یا درجه اعتبار، شرایط خاص معامله، اصلاحات بعدی؛ قیمت گذشته یک شاهد است. |
| شرکت و سازنده و مشاور | قیمت فهرست، تخفیف/بسته، مالیات، وضعیت موجودی و تاریخ اعتبار؛ تبلیغ با فروش قطعی اشتباه نشود. |
| سایت فروش و اجاره | داده مجاز آگهی، زمان مشاهده و انتشار، منبع، تغییرات، وضعیت برداشت و حق استفاده؛ حذف آگهی شاهد فروش نیست. |
| اقتصاد و بازار | شاخص ملک و اجاره، تورم، ارز، هزینه تأمین مالی و سیگنال عرضه؛ منطقه/دوره/تاریخ انتشار/نسخه شاخص ثبت شود. |

درج missing با صفر یکسان نیست. واحد پول، تاریخ مؤثر، دوره اجاره و مبنای مساحت باید صریح باشد. هزینه پارکینگ یا اثاث، مالیات و کارمزد از مبلغ پایه تفکیک شود؛ تبدیل ارز با نرخ و تاریخ ثبت‌شده انجام گیرد.

منابع در registry نسخه‌دار ثبت می‌شوند: مالک، روش دریافت API/feed/import/دستی، شرایط مجاز مصرف و بازنشر، دوره تازگی، خطا و کیفیت. خرید داده، اتصال پولی یا برداشت بدون مجوز جزو ابلاغ نیست. Connector هر منبع پس از احراز دسترسی و قرارداد آن ساخته می‌شود.

مقایسه منابع چند Workspace فقط از داده عمومی/دارای مجوز یا اشتراک صریح ممکن است. عضویت در یک Workspace اجازه استفاده از سوابق خصوصی دیگری برای آموزش یا نمایش نمونه مقایسه‌ای نمی‌دهد.

# ۲۲ کیفیت داده و چرخه ارزش گذاری

گردش اصلی: انتخاب منبع مجاز، تثبیت snapshot مشخصات، دریافت شواهد مجاز، استانداردسازی، حذف تکرار، انتخاب مقایسه‌ها، تعدیل، تولید بازه و توضیح، بازبینی لازم و انتشار نتیجه مجاز. هر مرحله وضعیت و خطای مستقل دارد.

| کنترل | رفتار اجرایی |
| --- | --- |
| Provenance | هر observation دارای منبع، external id، observed_at، effective_at، verification و نسخه است؛ اصلاح منبع به نسخه تازه منجر شود. |
| تکرار | آگهی یک واحد در چند سایت به‌عنوان چند معامله وزن نگیرد؛ entity resolution با confidence و امکان اصلاح انسانی. |
| ناهنجاری | قیمت پرت، ارز/مساحت ناسازگار، تاریخ نامعتبر و متن متناقض علامت‌گذاری یا قرنطینه شود؛ اصلاح خاموش ممنوع. |
| نمونه مشابه | مکان، کاربری، متراژ، وضعیت، طبقه و زمان؛ وزن و فاصله شباهت قابل توضیح، ترکیب ask و deal صریح. |
| تازگی | سیاست تازگی بر حسب بازار و منبع؛ داده کهنه موجب اخطار، افت اطمینان یا عدم اعلام قیمت شود. |
| تطبیق منابع | سوابق واقعی تأییدشده از قیمت فهرست و تخمین بیرونی جدا نگهداری شوند؛ اعتماد منبع سیاست نسخه‌دار است. |
| بازبینی کارشناس | اصلاح همراه دلیل، شواهد و اختیار؛ مقدار مدل، مقدار اصلاحی و تصویب نهایی جدا و قابل ممیزی. |
| ارزیابی مجدد | تغییر مشخصات، شواهد جدید یا نسخه مدل باعث ارزیابی تازه شود؛ Listing خودکار تغییر نکند. |

## وضعیت‌های پیشنهادی

requested، collecting، insufficient_data، calculated، review_required، reviewed، superseded و failed. این وضعیت‌ها دامنه پیشنهادی قراردادند؛ پیش از اجرای پایدار به schema رسمی تبدیل می‌شوند. مسیر insufficient_data خروجی معتبر سامانه است و نباید با عدد ساختگی پر شود.

Job طولانی async با request id و receipt، idempotency و retry محدود اجرا شود. غیرفعال‌شدن منبع داده یا لغو دسترسی، خواندن/انتشار بعدی را محدود می‌کند؛ نگهداری تاریخچه تابع سیاست مجاز همان داده است.

# ۲۳ روش مدل و اعلام نتیجه قابل توضیح

## Baseline و مدل‌های قابل تکامل

نسخه اول بر شواهد مقایسه‌ای استانداردشده و تعدیل‌های نسخه‌دار تکیه کند. مدل آماری یا یادگیری ماشین فقط پس از وجود داده کافی و backtest اضافه شود. وزن عوامل یا ضریب طبقه و امکانات ثابت و سراسری فرض نشود؛ بر حسب نوع منبع و بازار کالیبره شود.

سابقه خرید با تاریخ و شرایط آن یک شاهد است. تورم، شاخص ملک، نرخ ارز و اجاره عوامل متفاوت‌اند؛ رشد قیمت خرید با تورم به‌تنهایی مدل ارزش‌گذاری نیست. تعدیل زمانی بر اساس شاخص‌های هم‌پوشان نباید دوبار اعمال شود. ارتباط آماری با اثر علّی یکسان تلقی نشود.

## فروش و اجاره مستقل

مدل فروش از داده فروش و مدل اجاره از داده اجاره استفاده کند. روش درآمدی برای نوع منبع مناسب می‌تواند مکمل باشد، با فرض خالی‌ماندن، هزینه، دوره و نرخ روشن. تبدیل فروش به اجاره با یک ضریب دلخواه یا تعمیم مدل مسکونی به انبار مجاز نیست.

| خروجی گزارش واحد | حداقل محتوا |
| --- | --- |
| شناسه و زمینه | valuation id، منبع/نسخه مشخصات، تاریخ as_of و زمان محاسبه |
| مبلغ | نوع قیمت، currency، بازه و مقدار مرکزی در صورت کفایت؛ قیمت هر متر با basis مشخص |
| شواهد | تعداد مؤثر نمونه، نوع ask/deal، بازه زمانی، کیفیت و تازگی؛ افشای شناسه‌ها طبق مجوز |
| توضیح | عوامل افزاینده/کاهنده، تعدیل‌ها، فرض‌ها و کمبودها؛ سهم عامل به‌عنوان علت قطعی معرفی نشود |
| عدم قطعیت | confidence کالیبره یا برچسب کیفیت؛ درصد اطمینان بی‌پشتوانه ممنوع |
| نسخه و تصمیم | مدل و dataset و policy version، override مجاز و وضعیت review؛ مالک قیمت عرضه جدا |
| محدوده استفاده | برآورد بازار؛ برای استفاده رسمی، مسیر کارشناس و استاندارد لازم جدا تعیین شود |

انتشار عدد منفرد بدون تاریخ، نوع قیمت و وضعیت داده کافی نیست. معیار دقیق حداقل نمونه و آستانه خطا برای هر بازار پیش از پایلوت تثبیت می‌شود؛ در این سند عدد دقت یا بازده ادعایی تعیین نشده است.

# ۲۴ قراردادهای فنی و مالکیت داده ارزش گذاری

نام‌های زیر قرارداد پیشنهادی برای تثبیت در اولین بسته‌اند؛ هیچ RPC یا API موجود با این نام ادعا نمی‌شود. همه فرمان‌ها از C01–C03، اختیار مؤثر و منابع canonical استفاده می‌کنند.

| قرارداد پیشنهادی | مالک و خروجی |
| --- | --- |
| resource-valuation-input.v1 | Core تولیدکننده snapshot مجاز منبع/رابطه/ویژگی و version؛ AIRPROP مصرف‌کننده. |
| market-observation.v1 | AIRPROP؛ منبع و حق استفاده، نوع ask/deal، مبلغ و basis، تاریخ‌ها، اعتبار و provenance. |
| valuation-request-receipt.v1 | AIRPROP؛ درخواست منبع و purpose/as_of، وضعیت job، key و receipt؛ actor از سرور. |
| resource-valuation-result.v1 | AIRPROP؛ بازه، مدل، توضیح، کیفیت و افشای محدود برای PF، Listing و مصرف مستقل. |
| valuation-review.v1 | AIRPROP؛ نظر کارشناس، دلیل و evidence، expected-version و تاریخ؛ حفظ مقدار مدل. |
| listing-price-decision.v1 | AIRPROP؛ پیشنهاد منتخب و قیمت تأییدشده مالک/نماینده با اختیار جدا؛ بدون انتشار خودکار. |
| resource-condition-evidence.v1 | Operations و SERVICE هرکدام مالک evidence خود؛ Core فقط ارجاع مجاز؛ قیمت خدمت جای ارزش ملک نیست. |

## ساختار دامنه پیشنهادی

Source، Observation، Comparable Set، Model Version، Valuation Run، Result و Review موجودیت‌های دامنه AIRPROP هستند. Resource و Party و نقش یا دفتر مالی مجدد ساخته نمی‌شوند. ذخیره raw data با سیاست مجوز و retention؛ نتیجه مشتق نیز باید کنترل افشا داشته باشد.

## امنیت و مصرف

اختیار درخواست، دیدن نتیجه، دیدن شواهد، review و تغییر قیمت عرضه جدا طراحی شود. capability فعال مساوی اختیار نیست. PF فقط نتیجه منابع مجاز را جمع‌بندی می‌کند. CE فقط خلاصه مجاز را در تجربه مربوط نشان می‌دهد؛ دیدن خلاصه، حق دیدن سوابق معامله یا مالک را ایجاد نمی‌کند.

Idempotency با actor/context/workspace/resource و fingerprint ورودی مقید شود؛ خواندن replay دوباره با اختیار جاری بررسی شود. تغییر واحد، purpose یا تاریخ با همان کلید پذیرفته نشود. ثبت مالی از valuation مجاز نیست؛ FIN01 فقط مرجع عملیات مالی مستقل است.

# ۲۵ بسته های اجرا و آزمون AP VAL 01

| برش | خروجی | موج و شرط |
| --- | --- | --- |
| A قرارداد و داده | inventory ویژگی/منبع، schema، policies، fixture و مدل دامنه | موج ۱؛ شروع اکنون؛ بدون نیاز به خرید داده |
| B دریافت و کیفیت | یک connector مجاز یا import کنترل‌شده؛ dedup و provenance | موج ۲؛ دسترسی/مجوز منبع مشخص |
| C برآورد baseline | فروش و اجاره یک بازار/نوع منبع منتخب؛ کافی/ناکافی و توضیح | موج ۲؛ dataset مجاز و معیار پذیرش مصوب |
| D مصرف مستقل و UI | درخواست تا نتیجه و review با RO/EN/FA؛ تاریخچه واحد | موج ۲ و ۳؛ DB/API و authority آزموده |
| E اتصال دامنه ها | Listing price decision و PF؛ evidence SERVICE/Operations | موج ۳؛ بدون نوشتن مستقیم در مالک دیگر |
| F مدل و دامنه پیشرفته | مدل‌های نوع/بازار بیشتر، drift، سناریو و تحلیل سبد | موج ۴ و ۵؛ backtest و سیاست انتشار مدل |

## آزمون‌های لازم

VAL01 واحدهای یک ساختمان با طبقه/مساحت/امکانات متفاوت؛ VAL02 ask در برابر deal؛ VAL03 آگهی تکراری چندسایتی؛ VAL04 ارز و basis متراژ و دوره اجاره؛ VAL05 داده ناکافی/کهنه/پرت؛ VAL06 عدم تعدیل زمانی دوباره؛ VAL07 تاریخ انتشار شاخص و جلوگیری از استفاده از اطلاعات آینده.

VAL08 backtest زمانی و مکانی بدون نشت واحد تکراری بین train/test؛ VAL09 گزارش MAE یا median absolute percentage error همراه bias و پوشش بازه به تفکیک نوع/منطقه؛ VAL10 reproducibility نسخه مدل و snapshot؛ VAL11 override نسخه‌دار و لغو اختیار؛ VAL12 منع نشت cross-tenant و شواهد محدود؛ VAL13 retry/هم‌زمانی؛ VAL14 عدم تغییر خودکار Listing یا journal.

## گیت پذیرش واقعی

آزمون روی داده ساختگی صحت منطق را نشان می‌دهد، نه دقت بازار. دقت واقعی فقط با داده مجاز نگه‌داشته‌شده برای ارزیابی و benchmark ساده گزارش شود. آستانه‌ها پیش از ارزیابی نهایی قفل شوند؛ بازار کم‌داده جدا گزارش شود. انتشار مدل جدید نیازمند مقایسه با نسخه قبلی، کنترل drift و rollback نسخه مدل است.

تا تحویل منابع داده و معیار دقت، وضعیت AP-VAL-01 «در طراحی و آماده‌سازی» است. این عدم قطعیت مانع عرضه موجود، DW01A، SERVICE یا CE پایه نیست. مالک AIRPROP در تحویل اول یک بازار و نوع منبع برای baseline پیشنهاد می‌کند؛ انتخاب تأییدنشده به‌عنوان تصمیم قطعی ثبت نشود.

# ۲۶ ابلاغ نهایی به چهار ورک

شماره ابلاغ CLADORA V14 | تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۶ | مبنا تأیید کارفرما بر برنامه و درخواست تکمیل موتور ارزش‌گذاری

این فایل کامل را به هر چهار ورک ارائه کنید. بخش‌های ۱۴ تا ۱۷ تسک‌های شروع هستند؛ بندهای زیر اثر افزوده AP-VAL-01 را مشخص می‌کنند. برنامه و دامنه مصوب است؛ مالکیت، قرارداد و گیت آزمون رعایت شود. دریافت فایل به معنی اجرای خودکار migration یا انتشار نیست.

## CLADORA 12

تسک V14 CORE 01 را ادامه دهید. به آن snapshot نسخه‌دار مشخصات منبع و رابطه مالک/نماینده برای ارزش‌گذاری اضافه کنید. قرارداد افشا، نبود ویژگی و تغییر نسخه را روشن کنید. هیچ مدل قیمت‌گذاری در Core نسازید؛ تحویل C01–C03 و DW02 حداقلی را به AP-VAL کامل وابسته نکنید.

## AIRPROP CLADORA 02

تسک V14 AIRPROP 01 و برش A از AP-VAL-01 را شروع کنید. قراردادهای داده/نتیجه/بازبینی، inventory منبع، pipeline کیفیت، مدل baseline پیشنهادی و آزمون‌ها را آماده کنید. جریان عرضه موجود ادامه یابد. قیمت واقعی، connector پولی یا برداشت از سایت بدون داده و مجوز معتبر اعلام/فعال نشود.

## SERVICE CLADORA 02

تسک V14 SERVICE 01 پابرجاست. در قرارداد evidence خدمت و بازسازی، resource/version/date/source و اختیار افشا را پیش‌بینی کنید تا AIRPROP در آینده آن را مصرف کند. هیچ ضریب اثر خدمت بر قیمت ملک را قطعی فرض نکنید. Offering، درخواست و Order مستقل از ارزش‌گذاری پیش بروند.

## CLADORA Community & Experience 01

تسک V14 CE 01 و نقشه ۱۲۲ قابلیت بدون کاهش دامنه ادامه یابد. فقط reference و خلاصه مجاز valuation در تجربه مرتبط در موج بعد پیش‌بینی شود. CE موتور ارزش‌گذاری، dataset معاملات یا قیمت‌گذاری خدمات ایجاد نمی‌کند. CE010/011/012 هیچ وابستگی جدیدی به AP-VAL ندارند.

## تحویل بعدی مشترک

هر ورک فقط تغییرات نسبت به تسک خود، قرارداد تولید/مصرف، شواهد آزمون واقعی، مانع محدود و خروجی بعدی را گزارش کند. گزارش عمومی مرحله صفر تکرار نشود. انتقال ابلاغ و گزارش‌ها طبق روال توسط کارفرما انجام می‌شود؛ این سند ادعای دریافت یا اجرای کار توسط ورک‌های دیگر نیست.

# ۲۷ مرجع مشترک مستندات و کد در GitHub

مخزن مرجع ontripai/cladora-website است. ساختار کنترل مستندات موجود حفظ می‌شود؛ نسخه جاری برنامه، معماری، قراردادها و UX/CSS باید از یک فهرست نسخه‌دار قابل دسترسی باشد. نسخه Word نسخه قابل مطالعه و نسخه Markdown قابل diff و ارجاع برای ورک‌هاست.

| لایه مرجع | مسیر و رفتار |
| --- | --- |
| فهرست موجود | docs/CLADORA-CONTROLLED-DOCUMENTATION-MASTER-INDEX-v1.0.md حفظ و به نسخه جاری پیوند داده شود. |
| مرجع جاری | docs/control/README.md و current-baseline.json؛ هر مدخل شامل path، version، owner، approval و content hash یا commit pin است. |
| معماری و قراردادها | docs/architecture و docs/contracts و docs/airprop؛ ADR و قرارداد versioned جای تعریف پراکنده در گفتگو را بگیرد. |
| برنامه اجرایی | docs/roadmap/CLADORA-EXECUTION-PLAN-FA-v1.4.md و نسخه Word متناظر؛ برنامه پایه این ابلاغ. |
| UX و CSS | فهرست UX/UI-CSS-REGISTRY با ارجاع به public/brand/design-tokens.json و src/styles/globals.css و اسناد UX موجود. |
| شواهد و اتمام | docs/closure و لینک run/PR/commit مجاز؛ داده حساس و حساب واقعی در مخزن عمومی قرار نگیرد. |

در بررسی ۸ اکتبر ۲۰۲۶، index موجود، design tokens، CSS و AGENTS.md روی main@436e7a6 دیده شدند. CSS از قلم فارسی و قواعد RTL پشتیبانی می‌کند؛ این مشاهده اثبات یکپارچگی همه کامپوننت‌ها نیست. مسیرهای جدید پیشنهادی‌اند تا PR مستندات ثبت شود.

هر ورک هنگام شروع، نسخه مصوب سند و commit مرجع را ثبت می‌کند؛ واژه latest به‌تنهایی کافی نیست. سند آماده ولی ادغام‌نشده با ref شاخه/commit مشخص مصرف می‌شود و به‌عنوان main معرفی نمی‌شود. تغییر قرارداد مشترک همراه impact بر مصرف‌کنندگان، سازگاری و approval ثبت شود.

همه دسترسی به مرجع مشترک دارند؛ مجوز ویرایش/تأیید از خواندن جداست. main با PR به‌روزرسانی شود. تاریخچه حذف نمی‌شود و نسخه منسوخ برچسب superseded می‌گیرد. manifest آغازین فقط اسناد واقعاً موجود/بازیابی‌شده را قطعی معرفی می‌کند؛ فایل‌های محلی ورک‌ها تا تحویل با وضعیت pending_delivery ثبت شوند.

# ۲۸ کنترل اجرای پروژه در دیتابیس

بسته جدید PM-01 برای مدیریت اجرای داخلی CLADORA است؛ این بسته مدیریت پروژه ساخت ساختمان نیست. Core/Platform مالک اجرای کنترل‌پلین و کنترل دسترسی آن است؛ این ورک مالک قواعد گزارش و پذیرش برنامه و کارفرما مرجع تصمیم نهایی است.

پیش از migration، جداول/فرمان‌های موجود برای پروژه، task، audit، approvals و outbox بررسی و قابل استفاده‌ها نگاشت شوند. نام‌های زیر مدل منطقی پیشنهادی‌اند، نه جدول نصب‌شده. هیچ engine اختیار یا سامانه اعلان موازی ایجاد نشود.

| موجودیت منطقی | حداقل داده و رابطه |
| --- | --- |
| Project و Baseline | پروژه برنامه CLADORA، نسخه مصوب و ref/hash اسناد؛ مستقل از Workspace مشتری |
| Workstream و Assignment | Core، AIRPROP، SERVICE، CE؛ مسئول و شماره ورک، زمان شروع/انتقال و دامنه اختیار |
| WorkPackage | شناسه پایدار DW01A یا CE011 یا AP-VAL-01؛ scope، owner، معیار خروج و وابستگی‌ها |
| ExecutionCycle | شماره چرخه، baseline، version، started_at، هدف و وضعیت؛ اصلاح چرخه جدید ایجاد می‌کند |
| Dependency و Blocker | قرارداد و نسخه لازم، مالک تحویل، اثر محدود و زمان رفع؛ بلوکه‌شدن کل پروژه ضمنی نیست |
| Evidence و TestRun | commit، نوع تست، محیط، نتیجه، زمان و artifact/hash؛ مشاهده‌شده در برابر گزارش‌شده |
| AcceptanceDecision | داور مجاز، نتیجه و دلایل، criterion coverage، استثنا/waiver مجاز و timestamp؛ append-only |
| ChangeRequest و Transition | چرخه مبنا، علت بازگشایی، اثر/اولویت، actor و expected-version؛ تاریخچه غیرقابل بازنویسی |
| ReleaseReference | PR/merge/deployment/migration و سلامت؛ وضعیت انتشار جدا از اتمام توسعه |

روابط و شواهد باید به چرخه دقیق متصل شوند. حساب نویسنده گزارش مساوی تأییدکننده پذیرش نیست؛ اختیار انتقال حالت روی سرور بررسی شود. کنترل‌پلین داخلی تنها برای نقش‌های مجاز پروژه در دسترس است و عضویت در Workspace مشتری اجازه مدیریت برنامه توسعه نمی‌دهد.

# ۲۹ چرخه شروع اتمام و بازگشایی

| وضعیت یا فرمان | شرط انتقال و اثر |
| --- | --- |
| planned به ready | scope، مالک، معیار پذیرش و baseline مشخص؛ وابستگی لازم روشن |
| ready به in_progress | مسئول مجاز شروع را ثبت کند؛ started_at و شماره چرخه ثابت شود |
| in_progress به in_review | کد/سند و evidence به commit همان چرخه متصل؛ نقص‌های شناخته‌شده ثبت |
| in_review به tested | همه تست‌های الزامی قابل اعمال واقعاً پاس؛ N/A با دلیل و تصمیم مجاز، نه حذف خودکار |
| tested به accepted | داور مجاز معیارها و evidence همان نسخه را تأیید کند؛ تغییر کد بعد از آزمون نیازمند ارزیابی اثر |
| accepted به closed | رسید اتمام صادر و زمان/محدوده ثبت؛ انتشار شرط جدا طبق تعریف بسته |
| reopen یا request_change | دلیل و scope اصلاح ثبت؛ چرخه تازه planned/ready با parent_cycle ساخته شود؛ چرخه بسته قبلی دست‌نخورده |
| blocked و cancelled | blocked برچسب مانع مستقل از مرحله؛ cancelled با دلیل و اختیار، نه closed موفق |
| release | وضعیت جدا not_released/ready/deployed/verified/rolled_back؛ closed لزوماً deployed نیست |

یک بسته می‌تواند چرخه قبلی بسته و چرخه اصلاح جاری فعال داشته باشد؛ داشبورد هر دو را روشن نشان می‌دهد. شکست جدید اعتبار قبلی را حذف نمی‌کند، بلکه invalidated یا superseded شدن evidence برای محدوده جدید با رویداد جدا ثبت می‌شود.

هر command با request id، idempotency و expected-version اجرا شود. انتقال هم‌زمان فقط یک نتیجه معتبر بدهد. درج داده، transition و audit/receipt باید اتمیک باشد. webhookهای CI/PR ورودی evidence هستند؛ سبزشدن CI یا merge به‌تنهایی مجوز auto-close نیست. callback تکراری یا قدیمی نباید وضعیت را عقب ببرد.

GitHub مرجع کد/سند/PR است؛ دیتابیس PM مرجع چرخه، وضعیت و پذیرش. Issue/Project احتمالی projection پیوندشده با شناسه package/cycle است، نه مرجع وضعیت رقیب. تا PM runtime آماده نیست، گزارش نسخه‌دار دستی منبع موقت است و هیچ داشبورد زنده ساختگی معرفی نمی‌شود.

# ۳۰ ابلاغ PM و استاندارد UX و CSS

## تسک V14 CORE PM01

Core ابتدا inventory قابلیت‌های موجود، مدل منطقی بخش ۲۸، state machine بخش ۲۹ و قرارداد command/receipt را آماده کند؛ سپس برش محدود ثبت package/cycle/evidence/acceptance طراحی و در محیط مجاز آزموده شود. PR مستندات این نوبت هیچ migration یا runtime PM ایجاد نمی‌کند. این مسیر قرارداد DW01A و C01–C03 را متوقف نکند.

## تعهد هر چهار ورک

شناسه بسته و چرخه، baseline اسناد، commit و آزمون را در تحویل درج کنید. برای اتمام درخواست closure با evidence بدهید. برای تغییر بسته بسته‌شده، change request متصل به چرخه قبلی ثبت کنید. هیچ تست اجرا‌نشده pass و هیچ قابلیت منتشرنشده production ثبت نشود.

## مرجع UI و UX و CSS

Core مالک الگو و tokens مشترک؛ هر ورک مالک صفحه‌های دامنه خود است. رنگ، تایپوگرافی، فاصله، breakpoint، حالت loading/empty/error/disabled، focus، فرم/جدول/منو، اعداد مالی، RTL و دسترس‌پذیری باید در فهرست مشترک به فایل و نسخه واقعی متصل باشند. CSS کپی‌شده یا hard-code جدید نیازمند دلیل و کنترل سازگاری است؛ این ابلاغ خودکار فایل‌های فعلی را تغییر نمی‌دهد.

تغییر token یا کامپوننت مشترک باید اثر روی چهار ورک، آزمون visual در RO/EN/FA و موبایل/دسکتاپ و مسیر migration مصرف‌کنندگان داشته باشد. اجزای جدید تا تصویب به‌عنوان proposed مشخص شوند؛ یک style guide جدید جایگزین بی‌بررسی تمام UIهای موجود نشود.

## آزمون پذیرش PM01

منع closure بدون evidence؛ منع self-approval طبق سیاست؛ رد stale version؛ چرخه جدید بدون حذف تاریخچه؛ رفع مانع بدون تغییر مرحله؛ حفظ نسبت evidence با commit؛ retry بدون transition تکراری؛ منع دسترسی غیرمجاز؛ webhook تکراری/قدیمی؛ گزارش زمان شروع/اتمام و اصلاح به تفکیک ورک.

## داشبورد نظارت مورد انتظار

برای هر بسته: وضعیت جاری، چرخه، مسئول، آغاز، آخرین تغییر، blocker، تست و پذیرش، لینک PR و وضعیت انتشار نمایش داده شود. درصد پیشرفت فقط با وزن مصوب و معیار معلوم گزارش شود؛ تعداد فایل یا commit شاخص تکمیل نیست. اصلاح و بازگشایی در گزارش تاریخچه آشکار باقی بماند.

# پیوست قابلیت‌های Community

نگاشت ماتریس اصلی به مسئولیت و موج اجرایی نسخه 1.4؛ وضعیت پیاده‌سازی طبق بخش ۵ و شواهد هر بسته سنجیده می‌شود.

| ردیف | قابلیت اصلی | مالک هدف | موج | وابستگی اصلی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F001 | Member profile & privacy | CE / CE010 | ۳ | Core و COM01 |
| F002 | Directory | CE / CE010 | ۳ | Core و COM01 |
| F003 | Feed | CE / CE010 | ۳ | Core و COM01 |
| F004 | Posts/media | CE / CE010 | ۳ | Core و COM01 |
| F005 | Comments/reactions | CE / CE010 | ۳ | Core و COM01 |
| F006 | Channels | CE / CE010 | ۳ | Core و COM01 |
| F007 | Groups | CE / CE010 | ۳ | Core و COM01 |
| F008 | Clubs | CE / CE010 | ۳ | Core و COM01 |
| F009 | Direct messaging | Communications با CE | ۳ | COM01 و audience |
| F010 | Group messaging | Communications با CE | ۳ | COM01 و audience |
| F011 | Polls | CE / CE010 | ۳ | Core و COM01 |
| F012 | Surveys | CE / CE010 | ۳ | Core و COM01 |
| F013 | Q&A | CE / CE010 | ۳ | Core و COM01 |
| F014 | Digital guide | CE / CE012 | ۲ | C01/C02 و reference امن |
| F015 | Lost & found | CE / CE010 | ۳ | Core و COM01 |
| F016 | Ideas/voting | CE / CE010 | ۳ | Core و COM01 |
| F017 | Member marketplace | CE / CE010 | ۴ | مالک Commerce و policy |
| F018 | Moderation | CE / CE010 | ۲ و ۳ | CE010 و audit |
| F019 | Segmentation | CE / CE010 | ۳ | Core و COM01 |
| F020 | Translation/localization | CE / CE010 | ۲ و ۵ | پایه سه‌زبانه؛ AI بعدی |

# پیوست قابلیت‌های Events

نگاشت ماتریس اصلی به مسئولیت و موج اجرایی نسخه 1.4؛ وضعیت پیاده‌سازی طبق بخش ۵ و شواهد هر بسته سنجیده می‌شود.

| ردیف | قابلیت اصلی | مالک هدف | موج | وابستگی اصلی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F021 | Event creation | CE / CE011 | ۲ | پایه بدون ظرفیت؛ C01–C03 |
| F022 | Recurring events | CE / CE011 | ۳ | C01–C03 |
| F023 | RSVP | CE / CE011 | ۲ | پایه بدون ظرفیت؛ C01–C03 |
| F024 | Capacity | CE / CE011 | ۳ | BK01 برای ثبت‌نام ظرفیت‌دار |
| F025 | Waitlist | CE / CE011 | ۳ | BK01 برای ثبت‌نام ظرفیت‌دار |
| F026 | Paid ticket | CE / CE011 | ۴ | Finance / SERVICE / BK01 حسب نیاز |
| F027 | Guest ticket | CE / CE011 | ۴ | Finance / SERVICE / BK01 حسب نیاز |
| F028 | QR check-in | CE / CE011 | ۳ | C01–C03 |
| F029 | Manual check-in | CE / CE011 | ۲ | پایه بدون ظرفیت؛ C01–C03 |
| F030 | Calendar sync | CE / CE011 | ۳ | COM01 و connector |
| F031 | Reminder | CE / CE011 | ۳ | COM01 و connector |
| F032 | Event provider marketplace | CE / CE011 | ۴ | Finance / SERVICE / BK01 حسب نیاز |
| F033 | Event bundle | CE / CE011 | ۴ | Finance / SERVICE / BK01 حسب نیاز |
| F034 | Post-event survey | CE / CE011 | ۳ | C01–C03 |
| F035 | Attendance reward | CE / CE011 | ۴ | Loyalty و evidence حضور |

# پیوست قابلیت‌های Services

نگاشت ماتریس اصلی به مسئولیت و موج اجرایی نسخه 1.4؛ وضعیت پیاده‌سازی طبق بخش ۵ و شواهد هر بسته سنجیده می‌شود.

| ردیف | قابلیت اصلی | مالک هدف | موج | وابستگی اصلی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F036 | Dynamic service type | SERVICE / SV01 | ۲ | SV01A–E و DW02 |
| F037 | Eligibility rule | SERVICE / SV01 | ۲ | SV01A–E و DW02 |
| F038 | Service area | SERVICE / SV01 | ۲ | SV01A–E و DW02 |
| F039 | Resource resolution | SERVICE / SV01 | ۲ | SV01A–E و DW02 |
| F040 | Provider matching | SERVICE / SV01 | ۳ و ۵ | Core و قرارداد مرتبط |
| F041 | Availability | SERVICE / SV01 | ۳ | BK01 فقط برای تخصیص ظرفیت |
| F042 | Fixed price | SERVICE / SV01 | ۲ | SV01A–E و DW02 |
| F043 | Quote price | SERVICE / SV01 | ۲ | SV01A–E و DW02 |
| F044 | Add-ons | SERVICE / SV01 | ۳ | Core و قرارداد مرتبط |
| F045 | Recurring service | SERVICE / SV01 | ۴ | Core و قرارداد مرتبط |
| F046 | Subscription plan | SERVICE / SV01 | ۴ | Core و قرارداد مرتبط |
| F047 | Service order | SERVICE / SV01 | ۳ | Core و قرارداد مرتبط |
| F048 | SLA | SERVICE / SV01 | ۳ | Core و قرارداد مرتبط |
| F049 | Dispatch | SERVICE / SV01 | ۳ | Core و قرارداد مرتبط |
| F050 | Evidence/checklist | SERVICE / SV01 | ۳ | Core و قرارداد مرتبط |
| F051 | Acceptance | SERVICE / SV01 | ۳ | Core و قرارداد مرتبط |
| F052 | Cancellation | SERVICE / SV01 | ۳ | Core و قرارداد مرتبط |
| F053 | Refund | SERVICE / SV01 | ۳ | FIN01 و Order معتبر |
| F054 | Dispute | SERVICE / SV01 | ۳ | Core و قرارداد مرتبط |
| F055 | Favorite/rebook provider | SERVICE / SV01 | ۴ | Core و قرارداد مرتبط |

# پیوست قابلیت‌های Booking

نگاشت ماتریس اصلی به مسئولیت و موج اجرایی نسخه 1.4؛ وضعیت پیاده‌سازی طبق بخش ۵ و شواهد هر بسته سنجیده می‌شود.

| ردیف | قابلیت اصلی | مالک هدف | موج | وابستگی اصلی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F056 | Generic resource booking | Core و مصرف‌کننده / BK01 | ۳ | DW02 و AUTH01 |
| F057 | Capacity booking | Core و مصرف‌کننده / BK01 | ۳ | DW02 و AUTH01 |
| F058 | Appointment | Core و مصرف‌کننده / BK01 | ۴ | DW02 و AUTH01 |
| F059 | Recurring booking | Core و مصرف‌کننده / BK01 | ۴ | DW02 و AUTH01 |
| F060 | Blackout | Core و مصرف‌کننده / BK01 | ۳ | DW02 و AUTH01 |
| F061 | Buffer | Core و مصرف‌کننده / BK01 | ۳ | DW02 و AUTH01 |
| F062 | Quota | Core و مصرف‌کننده / BK01 | ۳ | DW02 و AUTH01 |
| F063 | Approval | Core و مصرف‌کننده / BK01 | ۳ | DW02 و AUTH01 |
| F064 | Deposit | Core و مصرف‌کننده / BK01 | ۴ | FIN01 و policy قیمت |
| F065 | Cancellation rule | Core و مصرف‌کننده / BK01 | ۳ | DW02 و AUTH01 |
| F066 | Dynamic/member pricing | Core و مصرف‌کننده / BK01 | ۴ | FIN01 و policy قیمت |
| F067 | Waitlist | Core و مصرف‌کننده / BK01 | ۳ | DW02 و AUTH01 |
| F068 | Booking pass | Core و مصرف‌کننده / BK01 | ۴ | DW02 و AUTH01 |
| F069 | Check-in | Core و مصرف‌کننده / BK01 | ۴ | DW02 و AUTH01 |
| F070 | Access linkage | Core و مصرف‌کننده / BK01 | ۴ | DW02 و AUTH01 |

# پیوست قابلیت‌های Commerce

نگاشت ماتریس اصلی به مسئولیت و موج اجرایی نسخه 1.4؛ وضعیت پیاده‌سازی طبق بخش ۵ و شواهد هر بسته سنجیده می‌شود.

| ردیف | قابلیت اصلی | مالک هدف | موج | وابستگی اصلی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F071 | Merchant directory | Commerce تصمیم باز | ۴ | Finance و Core |
| F072 | Product/catalog | Commerce تصمیم باز | ۴ | Finance و Core |
| F073 | Food order | Commerce تصمیم باز | ۴ | Finance و Core |
| F074 | Grocery order | Commerce تصمیم باز | ۴ | Finance و Core |
| F075 | Pickup | Commerce تصمیم باز | ۴ | Finance و Core |
| F076 | Delivery | Commerce تصمیم باز | ۴ | Finance و Core |
| F077 | Scheduled order | Commerce تصمیم باز | ۴ | Finance و Core |
| F078 | Group order | Commerce تصمیم باز | ۴ | Finance و Core |
| F079 | Offer/coupon | Commerce تصمیم باز | ۴ | Finance و Core |
| F080 | Member price | Commerce تصمیم باز | ۴ | Finance و Core |
| F081 | Gift/voucher | Commerce تصمیم باز | ۴ | Finance و Core |
| F082 | Order tracking | Commerce تصمیم باز | ۴ | Finance و Core |
| F083 | Refund | Commerce تصمیم باز | ۴ | Finance و Core |
| F084 | Merchant review | Commerce تصمیم باز | ۴ | Finance و Core |

# پیوست قابلیت‌های Loyalty

نگاشت ماتریس اصلی به مسئولیت و موج اجرایی نسخه 1.4؛ وضعیت پیاده‌سازی طبق بخش ۵ و شواهد هر بسته سنجیده می‌شود.

| ردیف | قابلیت اصلی | مالک هدف | موج | وابستگی اصلی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F085 | Digital card | Loyalty تصمیم باز | ۴ | Core و Finance |
| F086 | Tier | Loyalty تصمیم باز | ۴ | Core و Finance |
| F087 | Point ledger | Loyalty تصمیم باز | ۴ | Core و Finance |
| F088 | Earn rules | Loyalty تصمیم باز | ۴ | Core و Finance |
| F089 | Burn rules | Loyalty تصمیم باز | ۴ | Core و Finance |
| F090 | Expiry | Loyalty تصمیم باز | ۴ | Core و Finance |
| F091 | Reward catalog | Loyalty تصمیم باز | ۴ | Core و Finance |
| F092 | Partner benefit | Loyalty تصمیم باز | ۴ | Core و Finance |
| F093 | QR validation | Loyalty تصمیم باز | ۴ | Core و Finance |
| F094 | Referral | Loyalty تصمیم باز | ۴ | Core و Finance |
| F095 | Challenge/milestone | Loyalty تصمیم باز | ۴ | Core و Finance |
| F096 | Credit wallet separation | Loyalty تصمیم باز | ۴ | Core و Finance |

# پیوست قابلیت‌های Access/Delivery

نگاشت ماتریس اصلی به مسئولیت و موج اجرایی نسخه 1.4؛ وضعیت پیاده‌سازی طبق بخش ۵ و شواهد هر بسته سنجیده می‌شود.

| ردیف | قابلیت اصلی | مالک هدف | موج | وابستگی اصلی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F097 | Visitor invite | Core / Access و Operations | ۴ | AUTH01 و رابط تخصصی |
| F098 | Temporary credential | Core / Access و Operations | ۴ | AUTH01 و رابط تخصصی |
| F099 | Service access | Core / Access و Operations | ۴ | AUTH01 و رابط تخصصی |
| F100 | Guest parking | Core / Access و Operations | ۴ | AUTH01 و رابط تخصصی |
| F101 | Vendor access | Core / Access و Operations | ۴ | AUTH01 و رابط تخصصی |
| F102 | Mobile key connector | Core / Access و Operations | ۴ | AUTH01 و رابط تخصصی |
| F103 | Emergency revoke | Core / Access و Operations | ۴ | AUTH01 و کنترل credential |
| F104 | Package intake | Operations / لجستیک | ۴ | منبع و evidence تحویل |
| F105 | Locker | Operations / لجستیک | ۴ | منبع و evidence تحویل |
| F106 | Pickup credential | Operations / لجستیک | ۴ | منبع و evidence تحویل |
| F107 | Chain of custody | Operations / لجستیک | ۴ | منبع و evidence تحویل |
| F108 | Courier access | Core / Access و Operations | ۴ | AUTH01 و رابط تخصصی |

# پیوست قابلیت‌های AI/Analytics

نگاشت ماتریس اصلی به مسئولیت و موج اجرایی نسخه 1.4؛ وضعیت پیاده‌سازی طبق بخش ۵ و شواهد هر بسته سنجیده می‌شود.

| ردیف | قابلیت اصلی | مالک هدف | موج | وابستگی اصلی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F109 | AI intent | CE تجربه و مالک دامنه | ۵ | API مجاز دامنه |
| F110 | Context resolution | CE تجربه و مالک دامنه | ۵ | API مجاز دامنه |
| F111 | Multi-action orchestration | CE تجربه و مالک دامنه | ۵ | API مجاز دامنه |
| F112 | Recommendation | CE تجربه و مالک دامنه | ۵ | API مجاز دامنه |
| F113 | Conversational change | CE تجربه و مالک دامنه | ۵ | API مجاز دامنه |
| F114 | Proactive opt-in | CE تجربه و مالک دامنه | ۵ | API مجاز دامنه |
| F115 | Ops copilot | CE تجربه و مالک دامنه | ۵ | API مجاز دامنه |
| F116 | Community copilot | CE تجربه و مالک دامنه | ۵ | API مجاز دامنه |
| F117 | Analytics copilot | CE تجربه و مالک دامنه | ۵ | API مجاز دامنه |
| F118 | Experience dashboard | CE تجربه و مالک دامنه | ۳ | projection مجاز دامنه |
| F119 | Service KPI | CE تجربه و مالک دامنه | ۳ | projection مجاز دامنه |
| F120 | Booking utilization | CE تجربه و مالک دامنه | ۳ و ۴ | BK01 و مصرف‌کننده |
| F121 | Provider score | CE تجربه و مالک دامنه | ۳ | projection مجاز دامنه |
| F122 | Loyalty analytics | CE تجربه و مالک دامنه | ۴ | Loyalty و Finance |

# پیوست منابع و ردگیری تحویل

منابع مستقیم تدوین: چهار فایل ماتریس ارائه‌شده و سند اصلی Community بازیابی‌شده. محتوای آن‌ها بررسی شده است؛ گزارش انتشار و آزمون مندرج در منابع، به معنی اجرای مستقل آن‌ها توسط تدوین‌کننده نیست.

## ماتریس Core

CLADORA-CORE-V1.2-EIGHT-COLUMN-EXECUTION-MATRIX-v1.0.md

SHA256 881479f343235f8c79eab8e38d71498f5aa4188953d85cdd6ef9a0d867505820

## ماتریس اصلاح‌شده CE

CLADORA-CE-PHASE-0-EXECUTION-MATRIX-v1.2(1).md

SHA256 95d7f5026f3e7f8de09535843734cd1d67b8d6aa94529c595dd86eba72081944

## ماتریس SERVICE

Pasted markdown(20261008-052929).md

SHA256 440e90693d78c911ffb3ffe38d1896eada242a19ede54480c7c62976f074b172

## ماتریس AIRPROP

Pasted markdown (2)(4).md

SHA256 08a274bdc6812b62de8b6499e0e2d12bb2b8705730fcb498631fbd095e61af62

## سند جامع Community نسخه 1.0

CLADORA_Community_Experience_Services_FA_v1_0.docx

SHA256 93a85b04d14aa89b02b2f666fab87b744e3ebd7d6a825d11fafb8b443b2af695

## شناسه‌های گزارش‌شده برای تداوم

ماتریس اصلاح‌شده CE: 1e461aa239c7cfa1daf1ada2753f9848257b97ac. شاهد domain/UI پیشین CE011: af075d67d0d986ff43956fe5f412f546b13f79e6. proposal اتصال عملیاتی: b0da9a5d6f6e1484c77dd63c6e7e15cfc6f0cc8b. این شناسه‌ها از منابع تحویل‌اند و وضعیت remote آن‌ها در این سند استعلام نشده است.

شاخه DW01A گزارش‌شده: feat/core-dw-01a-capability-reader. مبنای تاریخی بازطراحی وب‌سایت: main@436e7a6؛ مبنای فعلی توسعه باید هنگام شروع هر ورک از مخزن تطبیق داده شود. برنامه حاضر انتشار تازه وب‌سایت را شامل نمی‌شود.

## ثبت تصویب و تغییر

وضعیت فعلی: برنامه مورد تأیید کارفرما؛ درخواست تکمیل و ابلاغ چهار ورک در ۸ اکتبر ۲۰۲۶ دریافت شد. دامنه جدید ارزش‌گذاری در بخش‌های ۲۰ تا ۲۶ وارد برنامه شده است. هر تغییر بعدی شامل شماره نسخه، بسته‌های متأثر، علت، مالک و اثر بر معیار پذیرش باشد. حذف قابلیت یا تغییر مالکیت بدون ثبت تصمیم انجام نشود.